Załącznik nr 6 do SWZ

„WZÓR UMOWY”

UMOWA Nr ….……………….

UMOWA Nr GM.273.   .2022.MC

o wykonanie zadania pn.

„Rewitalizacja hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji  przy ul. Mickiewicza 10 w Kluczborku-dostawa i montaż trybun”

zawarta w dniu ......................... 2022 r. w Kluczborku pomiędzy Gminą Kluczbork zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Jarosława Kielara - Burmistrza Miasta Kluczborka

przy udziale Piotra Lewalda - Skarbnika Gminy

a …………………………………………………..

reprezentowanym  przez: ………………………...

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:

( 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Rewitalizacja hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji  przy ul. Mickiewicza 10 w Kluczborku-dostawa i montaż trybun”. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek, wniesienie, montaż i ustawienie trybun składanych teleskopowo z siedziskami propylenowymi do hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji  przy ul. Mickiewicza 10 w Kluczborku oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy,  odpowiada obowiązującym normom, posiada stosowne certyfikaty oraz spełnia wymagania dotyczące wyposażenia stanowiącego przedmiot dostawy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późń. zm.) w szczególności art. 4 i art. 6  przy równoczesnym uwzględnieniu charakterystycznych cech przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia.

( 2

- Wymagany termin wykonania zamówienia: do 67 dni licząc od dnia 15.06.2022 r., lecz nie później niż do 20.08.2022 r. Termin dostawy i montażu przedmiotu umowy należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu weryfikację dostarczanego wyposażenia.                         W przypadku zastrzeżeń do dostawy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest odbiór przedmiotu zamówienia /bez zastrzeżeń/ lub po usunięciu zgłoszonych wad, usterek.

- Po wykonaniu montażu wyposażenia Wykonawca na swój koszt doprowadzi miejsca montażu do stanu poprzedniego, poprzez sprzątnięcie miejsca montażu i usunięcie wszelkich zanieczyszczeń związanych z montażem wyposażenia.

- Wykonawca udzieli wszelkich wyjaśnień dotyczących rzeczy sprzedanej oraz przekaże dokumenty dotyczące wyposażenia (atesty, certyfikaty, potwierdzenia spełnienia norm itp.) oraz gwarancji.

- Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony podpisanym przez strony umowy protokołem ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia, przy czym protokół ten powinien zawierać co najmniej: nazwę wyposażenia (z wyszczególnionymi wszystkimi częściami składowymi), ilość, numery fabryczne (seria) wyposażenia itp.

( 3

- Wykonawca udziela na wyposażenie stanowiące przedmiot dostawy gwarancji na okres: ……. lat licząc od daty podpisania protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi …… lat licząc od daty podpisania protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.

- Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, oferta Wykonawcy, Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna. W przypadku rozbieżności wynikających z ww. dokumentów stosuje się zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia                z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wszelkie odmienne postanowienia wynikające z kart gwarancyjnych sprzętu uważa się za bezskuteczne.

- Wszelkie naprawy gwarancyjne lub prowadzone w ramach rękojmi odbywają się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, który zapewnia również transport (do serwisu oraz                        z serwisu do Zamawiającego) wyposażenia podlegającego naprawie oraz wyposażenie zastępcze na czas serwisu. Wykonawca jest zobowiązany podjąć się naprawy nie później niż 14 dni od czasu zgłoszenia usterki Wykonawcy.

- Po zakończeniu naprawy Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego wskazania Zamawiającemu wykonanych czynności naprawczych, a w szczególności wyspecyfikowania części zmienionych lub zainstalowanych w naprawianym wyposażeniu.

- Jeżeli wady sprzętu usunąć się nie da, albo Wykonawca nie usunie wady, Zamawiający         może żądać wymiany wyposażenia na wyposażenie wolne od wad o takich samych,                                  a w przypadku gdy wyposażenie nie jest już dostępne na rynku,  na wyposażenie o nie gorszych parametrach po trzech bezskutecznych naprawach gwarancyjnych.

( 4

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją  warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie podstawowym jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się na kwotę:

wartość zamówienia (netto) .........................................................................................................

plus kwota podatku VAT ….. % w kwocie ................................................................................

razem brutto: ..............................................................................................................................

słownie:.........................................................................................................................................

i nie podlega późniejszym renegocjacjom oraz waloryzacji.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 2. obejmuje wszystkie koszty związane                      z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,                  a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury właściwie wystawionej w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane dostawy będzie realizowana na podstawie faktury końcowej wystawionej na łączną kwotę wynagrodzenia brutto Wykonawcy po zakończeniu całego przedmiotu zamówienia.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez obie strony umowy.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.

( 5

1. Jako koordynatora w zakresie wykonywanych obowiązków umownych Zamawiający

wyznacza ……………………  - tel. ………………….….

wyznacza …………………..   – tel………………………

2. Jako koordynatora w zakresie wykonywanych obowiązków umownych Wykonawca

wyznacza ……………………  - tel. …………………….

wyznacza …………………..   – tel………………………

( 6

  - Wykonawca przewiduje do wykonania przez podwykonawców następujący zakres przedmiotu umowy: ………..……………………………………..…………………………

następującym podwykonawcom: …..………………………………………………………..

  - Pozostały zakres zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi.

  - Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót objętych umową podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy                              z odpowiedzialności  za należyte wykonanie zamówienia.

( 7

- Ustala  się  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w wysokości  5 % ceny  ofertowej brutto,  co  stanowi  kwotę  ……………………. zł

- Powyższe zabezpieczenie  zostało  wniesione  w formie: ……………….………………...

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  jest  nieodwołalne, bezwarunkowe                    i  płatne  na  pierwsze żądanie.

- W przypadku należytego wykonania umowy  70% wniesionego  zabezpieczenia należytego  wykonania  umowy  zostanie  zwrócona w  terminie 30 dni licząc  od daty  odbioru  końcowego  całego przedmiotu  umowy i  uznania   przez  Zamawiającego  za  należycie  wykonane. Pozostała część zabezpieczenia  tj. 30%  zabezpieczenia  jest  przeznaczona  na  zabezpieczenie  roszczeń  z tytułu  gwarancji. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15. dniu  po upływie okresu gwarancji.

- Zabezpieczenie należytego wykonania  umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

( 8

- Strony postanawiają, że obowiązują je kary umowne.

- Kary niezależne od szkody będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca                         w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary:

za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.2.

- W sytuacji gdy kara  umowna  nie  pokrywa  szkody, Zamawiającemu przysługuje  prawo  żądania odszkodowania uzupełniającego.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

- Strony uzgadniają, iż Zamawiający uprawniony jest do potrącania należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

( 9

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany mogą dotyczyć:

  - terminu wykonania dostaw w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzialnych w dniu udzielenia zamówienia,

  - zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów o podatkach,

  - zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych,

  - sposobu fakturowania dostaw, w tym zmiana może dotyczyć ilości wystawionych faktur, wartości wystawionych faktur oraz terminów ich wystawienia,

- Wszystkie postanowienia opisane w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

( 10

Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy.

( 11

Strony zgodnie oświadczają, iż zapewnią przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz właściwych przypisów wykonawczych.

( 12

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

( 13

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiającego.

PODPISY:

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA: